## Slide 1: リサーチGO！
～あなたの健康の第一歩を後押しする～
Notes: これからチーム漢のチーム開発演習の成果発表を始めさせていただきます。
よろしくお願いします。
私たちのチームは「あなたの健康の第一歩を後押しする」リサーチGOというアプリを作成いたしました。

## Slide 2: 目次
１、コンセプト
２、チーム紹介
３、システム品質と規模
４、開発工程説明
５、デモンストレーション
６、苦労した点、工夫した点、反省点
７、最後に（まとめ）
Notes: 発表の流れはスライドの通りになります。

## Slide 3: コンセプト
ターゲット
健康志向を持つユーザー
機能
歩行距離や走行距離等のマイレージを記録、管理するwebアプリ。
Notes: まず初めに私たちのチームのコンセプトを説明したいと思います。
まず、私たちが製造したwebアプリのターゲットとしましては、健康志向を持つユーザーの方向けになります。
次に、機能は歩行距離や走行距離等のマイレージを記録、管理するwebアプリです。簡単に説明しますと、健康のために歩いたり、走ったりした距離を入力することで、今までどれくらいの距離を移動したかが分かるようになっています。

## Slide 4: チーム紹介
リーダー
  花岡 宗史：ランキング、デザイン
メンバー
  伊藤 明洋：アカウント情報、カスタム、ショップ
  秦 伊吹：ログイン、管理者
Notes: 続いて、チーム紹介に移ります。
チーム名はスライドに書いてある通り、「チーム漢」です。
メンバーはリーダーが花岡宗史、サブリーダーが伊藤明洋、書記が秦伊吹です。

## Slide 5: システムの品質と規模
画面数：15
ファイル数：38
テスト数：62
総バグ数：約50件
※発生したバグは現在修正済み。
Notes: 続いて、システムの品質と規模の説明に移ります。
スライドに記載の通り、私たちの作成したシステムは、画面数が15、ファイル数が37になります。
次に、このシステムのテスト数が62回、テスト実施し、出現したバグ数が50回となっています。バグについては現在修正済みです。

## Slide 6: 開発工程説明
要件定義書の作成 予定1日 / 実績1日
基本設計書の作成 予定1日 / 実績2日
基本設計書を作ることでチームメンバーのイメージを共有できた。
作業工程表の作成 予定1日 / 実績1日
作業の細分化を行うことで、自身のやるべきことが明確になった。
Notes: 続いて、開発工程の説明に移ります。
開発工程はスライドの通り、まず、要件定義書の作成。
次に、基本設計書の作成、ここでは、開発規約や機能一覧、画面遷移図、ER図といった開発の基になる設計書を作成しました。基本設計書を作ることでチームメンバーのイメージを共有することができました。
次に、作業工程表の作成、ここでは、基本設計書を参考にし、作業の細分化や作成、製造にあたってのスケジュール、また、誰がどこの作業を担当するのかという担当者の設定を決定しました。作業の細分化を行うことで、自身のやるべきことが明確になった。

## Slide 7: 開発工程説明
詳細設計書の作成 予定2日 / 実績2日
画面のレイアウトを作成することで、スムーズに開発に取り組むことができた。
プログラミング（製造） 予定3日 / 実績4日
単体テストや結合テストを繰り返すことで、バグやミスをその都度、修正しながら製造を進めることができた。
Notes: 続いて、詳細設計書の作成を行いました。詳細設計書の作成では基本設計書よりもさらに詳細な製造にあたっての画面のレイアウトや画面入出力の洗い出しを行い、製造をする際に悩むことがないように設計書を作成いたしました。
そして、詳細設計書に基づきながらプログラミング、製造を行いました。ここでは製造を行いながら並行して、単体テストや結合テストを行い、バグを洗い出しながら進めることでシステムテストを行う際に、バグの発生を少しでも抑えることができるように工夫しました。

## Slide 8: 開発工程説明
テスト仕様書の作成 予定1日 / 実績1日
システムを稼働した際に予想される動きや出力を洗い出しテスト項目に追加。
その後、作成したテスト仕様書に基づき、システムテストを実施した。
製造の段階でテストを都度、実施していたためバグの発生数を抑えることができた。
Notes: 最後にテスト仕様書を作成し、それに基づいたテストを行いました。ここでは、システムを実際に稼働した際に予想される動きや入出力を洗い出し、テスト項目に追加しました。
テスト仕様書を作成した後は、実際にテスト項目通りのテストを行い、テストの結果を記入しながらテストを進めていきました。ここでは、製造の段階で単体テストや結合テストを詳細に行ったこともあり、テストの際にバグの発生数を抑えることができました。

## Slide 9: デモンストレーション
実際のシステム稼働画面をご覧ください。
Notes: それでは、実際に私たちのシステムのデモンストレーションを行いたいと思います。
以上で私たちのシステムのデモンストレーションを終了いたします。

## Slide 10: 苦労した点、工夫した点、反省点
苦労した点
花岡：バグの洗い出し、デザインの考案
伊藤：カスタム画面でテーマを変更したときに、それに伴いDB も変更される処理
秦：管理者ページで管理者以外の全ユーザー情報を表示させる処理
Notes: 続いて、私たちがこのシステムを制作するうえで、苦労した点、工夫した点、反省点を一人一人、順に発表したいと思います。
まず、苦労した点は、

## Slide 11: 苦労した点、工夫した点、反省点
工夫した点
花岡：ランキングページにおける指定期間ごとの日付の処理
伊藤：カスタムページで、スクリプト、関数、DB、フォームの4つを組み合わせた
秦：管理者ページでチェックを入れた全ユーザー情報を削除できるようにした。
Notes: 続いて、私たちがこのシステムを制作するうえで、苦労した点、工夫した点、反省点を順に発表したいと思います。
工夫した点は、

## Slide 12: 苦労した点、工夫した点、反省点
反省点
花岡：コードの甘さによるランキングページの処理の遅延
伊藤：変更の処理を共通関数に上手く纏められず、力不足だった。
秦：管理者ページからもユーザ情報を変更できるようにできればよかった。
Notes: 続いて、私たちがこのシステムを制作するうえで、苦労した点、工夫した点、反省点を順に発表したいと思います。
反省点は、

## Slide 13: 最後に
チーム漢で実際にチーム開発演習を行う上で、0から1を生み出すことの難しさや、チームで一体となって一つの目標を達成するという楽しさや達成感を味わうことができた。
演習をする中で、プログラミングの知識やチームで動くという面も学ぶことができた。
このチーム開発演習で身に着けた経験を少しでも業務に生かすことができるように頑張りたい。
漢としての自覚をもち、漢力が磨かれた。
Notes: 最後にチーム漢でチーム開発演習を行ってきて、～～～～

## Slide 14: ご清聴ありがとうございました。
Notes: 以上でチーム漢の開発演習の成果発表会を終了します。
ご清聴ありがとうございました。