## Slide 1: リサーチGO！
～あなたの健康の第一歩を後押しする～
Notes: これからチーム漢のチーム開発演習の成果発表を始めさせていただきます。
よろしくお願いします。
私たちのチームは「あなたの健康の第一歩を後押しする」リサーチGOというアプリを作成いたしました。

## Slide 2: 目次
１．コンセプト
２．チーム紹介
３．システム品質と規模
４．開発工程説明
５．デモンストレーション
６．苦労した点、工夫した点、反省点
７．最後に（まとめ）
Notes: 発表の流れはスライドの通りになります。

## Slide 3: コンセプト
ターゲット
健康志向を持つユーザー
機能
歩行距離や走行距離等のマイレージを記録、管理するwebアプリ。
Notes: まず初めに私たちのチームのコンセプトを説明したいと思います。
まず、私たちが製造したwebアプリのターゲットとしましては、健康志向を持つユーザーになります。
次に、機能は歩行距離や走行距離等のマイレージを記録、管理するwebアプリです。簡単に説明しますと、健康のために歩いたり、走ったりした距離を入力することで、今までどれくらいの距離を移動したかが分かるようになっています。

## Slide 4: チーム漢の紹介
リーダー
  花岡 宗史：ランキング、デザイン
サブリーダー
  伊藤 明洋：アカウント情報、カスタム、ショップ
書記
  秦 伊吹：ログイン、管理者
Notes: 続いて、チーム紹介に移ります。
チーム名はスライドに書いてある通り、「チーム漢」です。
メンバーはリーダーがイケてるナイスガイ花岡宗史、サブリーダーが真夜中の一番星伊藤明洋、書記がクールビューティ秦伊吹です。
それぞれの担当は、花岡がランキングページや大まかなデザイン、伊藤がアカウント情報の変更と削除、カスタムページやショップページの処理、
秦がログインログアウト機能や管理者ページの処理となっております。

## Slide 5: システムの品質と規模
画面数：15
ファイル数：38
テスト数：62
総バグ数：約50件
※発生したバグはすべて修正済み。
Notes: 続いて、システムの品質と規模の説明に移ります。
スライドに記載の通り、私たちの作成したシステムは、画面数が15、ファイル数が38になります。
次に、このシステムのテスト数が62回、テストを実施し、出現したバグ数が50件となっています。バグについてはすべて修正済みです。
続いて、開発工程説明について真夜中の一番星伊藤さんお願いします。

## Slide 6: 開発工程説明
要件定義書の作成 予定1日 / 実績1日
基本設計書の作成 予定1日 / 実績2日
基本設計書を作ることでチームメンバーのイメージを共有できた。
作業工程表の作成 予定1日 / 実績1日
作業の細分化を行うことで、自身のやるべきことが明確になった。
Notes: 伊藤↓
続いて、開発工程の説明に移ります。
開発工程はスライドの通り、まず、要件定義書の作成。
次に、基本設計書の作成、ここでは、開発規約や機能一覧、画面遷移図、ER図といった開発の基になる設計書を作成しました。基本設計書を作ることでチームメンバーのイメージを共有することができました。
次に、作業工程表の作成、ここでは、基本設計書を参考にし、作業の細分化や作成、製造にあたってのスケジュール、また、誰がどこの作業を担当するのかという分担を決定しました。作業の細分化を行うことで、自身のやるべきことが明確になりました。

## Slide 7: 開発工程説明
詳細設計書の作成 予定2日 / 実績2日
画面のレイアウトを作成することで、スムーズに開発に取り組むことができた。
プログラミング（製造） 予定3日 / 実績4日
単体テストや結合テストを繰り返すことで、バグやミスをその都度、修正しながら製造を進めることができた。
Notes: 続いて、詳細設計書の作成を行いました。詳細設計書の作成では、製造にあたっての画面のレイアウトや画面入出力の洗い出しを行い、製造をする際に悩むことがないように設計をいたしました。
そして、詳細設計書に基づきながらプログラミングなどの製造を行いました。ここでは製造を行いながら並行して、単体テストや結合テストを行い、バグを洗い出しながら進めることで最終のシステムテストを行う際に、バグの発生を少しでも抑えることができるように工夫しました。

## Slide 8: 開発工程説明
テスト仕様書の作成 予定1日 / 実績1日
システムを稼働した際に予想される動きや出力を洗い出しテスト項目に追加。
その後、作成したテスト仕様書に基づき、システムテストを実施した。
製造の段階でテストを都度、実施していたためバグの発生数を抑えることができた。
Notes: 最後にテスト仕様書を作成し、それに基づいたテストを行いました。ここでは、システムを実際に稼働した際に予想される動きや入出力を洗い出し、テスト項目に追加しました。
テスト仕様書を作成した後は、実際にテスト項目通りのテストを行い、テストの結果を記入しながらテストを進めていきました。ここでは、製造の段階で単体テストや結合テストを細めに行ったこともあり、テストの際にバグの発生数を抑えることができました。

## Slide 9: デモンストレーション
実際のシステム稼働画面をご覧ください。
Notes: それでは、実際に私たちのシステムのデモンストレーションを行いたいと思います。
まず、画面遷移図をお見せしたあと、実際のシステム稼働画面をご覧ください。
クールビューティ秦さんお願いします。
秦↓
画面遷移図の説明して＾＾＾＾
続いて、実際のシステム稼働画面に移ります。
イケてるナイスガイ花岡さんお願いします。
花岡↓
デモンストレーション＾＾＾＾＾
以上で私たちのシステムのデモンストレーションを終了いたします。

## Slide 10: 苦労した点、工夫した点、反省点
花岡宗史
苦労した点：バグの洗い出し、デザインの考案
工夫した点：ランキングページにおける指定期間ごとの日付の処理
反省点：コードの甘さによるランキングページの処理の遅延
Notes: 続いて、私たちがこのシステムを制作した上での、苦労した点、工夫した点、反省点を各自、発表していきたいと思います。
まず、花岡が発表致します。
苦労した点としましては、メンバーが作成したコードを一通り読み直し、バグを洗い出して修正したことと、CSSによるデザインを考案し、実装したことです。
工夫した点としましては、ランキングページ作成の際のコード記述時に使用した日付関数を応用し、様々な期間での処理を可能にしたことです。
反省点としましては、ランキングページにおいて、システムの動作は問題ないものの読み込みが遅くなってしまった点です。

## Slide 11: 苦労した点、工夫した点、反省点
伊藤明洋
苦労した点：カスタムページでテーマを変更したときに、それに伴いDBも変更される処理
工夫した点：カスタムページで、スクリプト、関数、DB、フォームの4つを組み合わせた
反省点：変更の処理を共通関数に上手く纏められなかった。
Notes: 続いて、伊藤明洋が発表致します。
まず、苦労した点は、カスタムページでテーマを変更した際に、それに伴ってデータベースの値も変更される処理です。
その処理を作成する際、スクリプトの中でデータベースの処理を行いたかったんですが、なかなか上手くいかず、関数とフォームを組み合わせて処理を行うという工夫をしました。
反省点といたしましては、プロフィール情報の変更やメールアドレス、パスワードの変更の処理を共通関数にまとめることができなかった点です。

## Slide 12: 苦労した点、工夫した点、反省点
秦伊吹
苦労した点：管理者ページで管理者以外の全ユーザー情報を表示させる処理
工夫した点：管理者ページでチェックを入れた全ユーザー情報を削除できるようにした。
反省点：管理者ページからもユーザ情報を変更できるようにできればよかった。
Notes: 続いて、秦が発表致します。
まず、苦労した点は、管理者ページで管理者以外の全ユーザーを表示させる処理です。この処理ではHTMLの中でPHPの処理を行わないといけなかったので、どのようにコードを書けばよいか迷い苦労しました。
次に工夫した点は、同様に管理者ページでチェックを入れた全ユーザー情報を削除できるようにした点です。これにより複数のユーザーをまとめて削除できます。
次に反省点は、管理者ページからもユーザー情報の変更処理を加えられなかった点です。

## Slide 13: 最後に
0から1を生み出すことの難しさや、チームで一体となって一つの目標を達成するという楽しさや達成感を味わうことができた
プログラミングの知識やチームで動くことの重要性も学ぶことができた
身につけた経験を少しでも業務に生かすことができるように頑張りたい
Notes: 最後に、チーム漢で実際に開発演習を行う上で、0から1を生み出すことの難しさや、チームで一体となって一つの目標を達成するという楽しさや達成感を味わうことができました。
演習を通して、プログラミングの知識やチームで動くことの重要性も学ぶことができました。
身につけた経験を少しでも業務に生かすことができるように頑張りたいと考えています。
なによりも最も吸収できたことは、
漢としての自覚をもち、漢力が磨かれた。
この要素がとても大きいです。
今後も漢として頑張っていきたいです。

## Slide 14: ご清聴ありがとうございました。
Notes: 以上でチーム漢の開発演習の成果発表会を終了します。
ご清聴ありがとうございました。